## Slide 1: Лекция 15 Модели процессов разработки. Управление проектом
Технология разработки программного обеспечения
Преподаватель: Челищева Лилия Дмитриевна

## Slide 2: Модели процессов разработки
Модели (или методологии) процессов разработки ПО принято классифицировать по «весу» — количеству формализованных процессов (большинство процессов или только основные) и детальности их регламентации. Чем больше процессов документировано, чем более детально они описаны, тем больше «вес» модели.

## Slide 3: ГОСТы
ГОСТ 19 «Единая система программной документации»
ГОСТ 34 «Стандарты на разработку и сопровождение автоматизированных систем»
Они ориентированы на последовательный подход к разработке ПО. Разработка в соответствии с этими стандартами проводится по этапам, каждый из которых предполагает выполнение строго определенных работ, и завершается выпуском достаточно большого числа весьма формализованных и обширных документов.
Таким образом, строгое следование этим гостам не только приводит к водопадному подходу, но и требует очень высокой степени формализованности разработки. На основе этих стандартов разрабатываются программные системы по госзаказам в России.

## Slide 4: SW-CMM
Capability Maturity Model for Software – модель, которая определяет пять уровней зрелости процесса разработки ПО.
Начальный — процесс разработки носит хаотический характер. Определены лишь немногие из процессов, и успех проектов зависит от конкретных исполнителей.
Повторяемый — установлены основные процессы управления проектами: отслеживание затрат, сроков и функциональности. Упорядочены некоторые процессы, необходимые для того, чтобы повторить предыдущие достижения на аналогичных проектах.
Определенный — процессы разработки ПО и управления проектами описаны и внедрены в единую систему процессов компании. Во всех проектах используется стандартный для организации процесс разработки и поддержки программного обеспечения, адаптированный под конкретный проект.
Управляемый — собираются детальные количественные данные по функционированию процессов разработки и качеству конечного продукта. Анализируется значение и динамика этих данных.
Оптимизируемый — постоянное улучшение процессов основывается на количественных данных по процессам и на пробном внедрении новых идей и технологий.

## Slide 5: RUP
Унифицированный процесс (Rational Unified Process). Модель RUP описывает абстрактный общий процесс, на основе которого организация или проектная команда должна создать конкретный специализированный процесс, ориентированный на ее потребности. В результате такого общего построения RUP можно использовать и как основу для самого что ни на есть традиционного водопадного стиля разработки, так и в качестве гибкого процесса.
Неконкретность RUP вызывает основную критику — поскольку он может быть чем угодно, его нельзя считать ничем определенным.

## Slide 6: MSF
Microsoft Solutions Framework — это гибкая и достаточно легковесная модель, построенная на основе итеративной разработки. Привлекательной особенностью MSF является большое внимание к созданию эффективной и небюрократизированной проектной команды. Для достижения этой цели MSF предлагает достаточно нестандартные подходы к организационной структуре, распределению ответственности и принципам взаимодействия внутри команды.

## Slide 7: PSP
Personal Software Process определяет требования к компетенциям разработчика.
Согласно этой модели каждый программист должен уметь:
учитывать время, затраченное на работу над проектом;
учитывать найденные дефекты;
классифицировать типы дефектов;
оценивать размер задачи;
осуществлять систематический подход к описанию результатов тестирования;
планировать программные задачи;
распределять их по времени и составлять график работы.
выполнять индивидуальную проверку проекта и архитектуры;
осуществлять индивидуальную проверку кода;
выполнять регрессионное тестирование.

## Slide 8: TSP
Team Software Process делает ставку на самоуправляемые команды численностью 3-20 разработчиков.
Команды должны:
установить собственные цели;
составить свой процесс и планы;
отслеживать работу;
поддерживать мотивацию и максимальную производительность.
Последовательное применение модели PSP/TSP позволяет сделать нормой в организации пятый уровень CMM.

## Slide 9: Проект
PMBoK: временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата.
ISO 21500: уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели.
DIN 69901: предприятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их совокупности, например:
  задание цели;
  временные, финансовые, людские и другие ограничения;
  разграничения от других намерений;
  специфическая для проекта организация его осуществления.

## Slide 10: Следовательно
Ограниченность во времени
Уникальность
Нацеленность на результат

## Slide 11: Виды деятельности
Операционная
  внешние условия хорошо известны и стабильны,
  производственные операции хорошо изучены и неоднократно испытаны,
  функции исполнителей определены и постоянны.
Проектная
  разрабатывается новый продукт, внешние условия и требования к которому постоянно меняются,
  применяемые производственные технологии используются впервые,
  постоянно требуются поиск новых возможностей, интеллектуальные усилия и творчество.

## Slide 12: Управление проектом
Управление проектом — это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту (PMBoK).
Управление проектом — дисциплина планирования, организации и управления ресурсами с целью успешного достижения целей проекта.
Управление проектом — применение знаний, навыков, инструментов и методов для планирования и реализации действий, направленных на достижение поставленной цели в рамках проектных требований.

## Slide 13: Риски проекта
Проектная деятельность относится к сферам деятельности с высокими рисками. Это означает, что в любой момент, на любом этапе, при выполнении любой работы может возникнуть ситуация, которая вынудит действовать не по ранее сформированному плану, а совсем иначе.
Риск - неопределенное событие или условие, наступление которого может иметь как положительное, так и отрицательное влияние на проект .

## Slide 14: Причины и последствия риска
Причины могут вызвать с некоторой вероятностью событие - в том и состоит риск, что это событие может как произойти, так и не произойти.
Если событие, связанное с риском, произошло, то могут наступить (а могут и не наступить) последствия - отклонение от запланированных целей проекта.
Всегда существует не просто риск, а цепочка:
Причина риска -> Риск -> Последствие риска

## Slide 15: Стратегии реагирования на риск может быть
Избежание, исключение (Avoid) - устранение неопределенности, порождающей риск в проекте.
Снижение (Mitigate) - проведение мероприятий по уменьшению вероятности возникновения или воздействия риска.
Принятие (Асcept) - сохранение ответственности за риск, признание всех отрицательных последствий, никакие действия до наступления риска не предпринимаются.
Передача (Transfer) - перевод последствий наступления угрозы вместе с ответственностью за реагирование на третью сторону, страхование рисков.

## Slide 16: Ресурсы проекта
Основные виды ресурсов в проекте:
Время
Бюджет
Персонал
Используемое оборудование, инструменты, материалы, и т.п.

## Slide 17: Проектная группа
Проектная группа (development team) – сообщество работающих над проектом людей, объединённых с целью создания качественного программного продукта в ограниченные сроки в рамках отведённого бюджета. В такой группе у каждого сотрудника своя роль. Существует стандартный набор функций, выполняемых членами проектной группы.
Для простоты предполагается, что каждая роль принадлежит отдельному сотруднику. На практике в большинстве организаций сотрудники часто выполняют несколько функций.

## Slide 18: Модель проектной группы
Модель проектной группы – структура, позволяющая контролировать постоянно меняющиеся требования в проекте, который ведёт группа проекта.
Модель группы проекта:
вводит понятие роли для всех участников группы;
даёт чёткое определение зон ответственности каждой роли;
определяет активность роли в течение всего жизненного цикла.
Модель построена вокруг идеи маленькой группы участников, работающих в тесной взаимосвязи, каждый из которых выполняет свои роли.

## Slide 19: Характеристики группы проекта
Общение каждого с каждым, причём каждый делает реальную работу.
Общие для всех членов группы цели и планы.
Каждый понимает как проблемы пользователя, так и проблемы разработчика.
Каждый несёт ответственность за свою работу перед группой.

## Slide 20: Основные участники проекта
1. Менеджер по маркетингу – Product manager.
2. Руководитель проекта – Program manager.
3. Разработчик – Developer.
4. Тестер – Tester.
5. Технический писатель – Writer.
6. Логистик – Logistic.

## Slide 21: Руководитель проекта – Program manager
Software development manager, Project manager, Producer
Руководитель проекта отвечает за разработку качественного продукта в срок и в рамках установленного бюджета. Основные виды деятельности:
планирование работы и составление бюджета;
принятие критичных для хода проекта решений;
ведение графика проекта и обеспечение соблюдения сроков;
координирование работ (управление взаимоотношениями) в группе;
управление функциональными спецификациями (техническими заданиями).

## Slide 22: Менеджер по маркетингу – Product manager
Product marketing manager
Менеджер по маркетингу отвечает за соответствие продукта фирменному стилю своей компании и за маркетинговую деятельность после выпуска.
Это вопросы, связанные с рекламой, распространением новых версий, обучением продавцов и дилеров, расчётом рентабельности продукта, определением потребностей рынка программных продуктов и т.п.

## Slide 23: Разработчик архитектуры – Architect
Архитектор отвечает за архитектуру продукта, которая понятна, проста, эффективна, надёжна и поддаётся модификации.
Архитектура – это описание структуры ПС. При проектировании архитектуры определяют подсистемы, а также управление подсистемами и их взаимодействие. Задачи архитектора:
определение общей архитектуры системы (кода и данных);
определение принципов обмена данными между связанными компонентами;
определение стратегии разработки повторно используемых компонент;
составление плана тестирования чѐрного ящика на самом верхнем уровне;
разработка тестов, проверяющих соответствие кода техническому заданию.

## Slide 24: Аналитик предметной области – Software analyst
Subject matter
Аналитик отвечает за правильность понимания решаемых задач.
Задачи аналитика:
обеспечение связи между заказчиком и проектной группой;
понимание того, что хотят пользователи;
понимание того, как выразить желания пользователя в терминах, понятных участникам проектной группы;
разработка логики работы программного продукта;
составление рабочих спецификаций (детальных технических заданий).

## Slide 25: Специалист по интерфейсу – User interface designer
Разработчик интерфейса отвечает за удобство и функциональное соответствие пользовательского интерфейса. Обычно интерфейс пользователя создаёт сбалансированная группа из специалистов по психологии, эргономике, компьютерной графике и программированию, но всю полноту ответственности несёт только один человек.

## Slide 26: Программист – Programmer
Программист отвечает за надёжный и полный продукт. Программисты занимаются разработкой определённой части продукта, которая от-носится к внутренней архитектуре.
Задачи программиста:
создание продукта, удовлетворяющего техническому заданию;
тестирование белого ящика (обеспечение качества кода);
обеспечение срока разработки кода;
обеспечение установки программного продукта.

## Slide 27: Тестер – Tester
Тестер отвечает за согласованный и надёжный продукт. Тестер может относиться к группе разработчиков или нет. Тестер обеспечивает то, что все особенности продукта будут известны до выпуска завершающей версии
Задачи тестера:
разработка стратегии и плана тестирования каждого этапа жизненного цикла;
верификация на каждом этапе жизненного цикла (деталей продукта, используемой терминологии, функциональных спецификаций, кода, пользовательского интерфейса);
комплексное тестирование проекта;
документирование результатов тестирования.

## Slide 28: Технический писатель – Writer
Технический писатель отвечает за продукт, который можно использовать и сопровождать.
Задачи представителей группы документирования:
разработка документации (всевозможные инструкции и руководства), кото-рая помогает сделать ПС понятным для пользователей и всех разработчиков;
ведение глоссария (определение единой терминологии);
обучение пользователей.

## Slide 29: Представитель группы технической поддержки – Logistic
Technical support
Логистик отвечает за гладкое внедрение продукта. Это может быть один человек или руководитель целой группы сотрудников, который непосредственно контактирует с пользователями.
Задачи представителя группы технической поддержки:
обеспечение готовности заказчика к внедрению (контроль своевременности выполнения подготовительных работ, проверка наличия необходимой инфраструктуры);
администрирование локальной сети (если необходимо);
отслеживание запросов на расширение функциональных возможностей.

## Slide 30: Практическое задание
Вы проектная команда из 9 ролей (поделитесь поровну).
Руководитель проекта
Менеджер по маркетингу
Разработчик архитектуры
Аналитик предметной области
Дизайнер/разработчик интерфейса
Программист
Тестировщик
Технический писатель
Тех. поддержка и внедрение (Логист)
Вам пришла в голову на очередной планерке гениальная идея нового проекта:
«Интернет-магазин зонтиков для аквариумных рыбок». Все с энтузиазмом согласились и приступили к проекту.
Однако по какой-то причине через 3 месяца команда распалась. Люди увольнялись от 9 номера к 1. Пусть в этом порядке каждая роль расскажет:
Почему они правы, что уволились
Что остальные роли сделали не так
В чем в целом проект плох